F2X NeuroHub

MES 시스템 개선안

Version 2.0

시스템 요구사항 명세서

작성일: 2025년 11월 10일
작성자: Claude
문서 분류: 기술 사양서

목차

Microsoft Word에서 참조 > 목차 업데이트를 클릭하여 자동 생성하세요.

# F2X NeuroHub MES 시스템 개선안 v2.0

## 목차

[프로젝트 개요](#1-프로젝트-개요)

[제품 및 공정 현황 (AS-IS)](#2-제품-및-공정-현황-as-is)

[MES 요구사항 (TO-BE)](#3-mes-요구사항-to-be)

[시스템 아키텍처](#4-시스템-아키텍처)

[데이터 설계](#5-데이터-설계)

[개발 및 투자 계획](#6-개발-및-투자-계획)

[부록](#7-부록)

## 1. 프로젝트 개요

### 1.1 프로젝트 배경

현재 문제점:

생산 공정 전체에 대한 기록 및 추적 시스템 부재

제품 불량 발생 시 원인 추적 불가능

실시간 생산 현황 파악 불가

수작업 기반 관리로 인한 비효율성

개선 목표:

완벽한 제품 추적성(Traceability) 확보

실시간 생산 현황 모니터링

데이터 기반 품질 관리 체계 구축

생산 효율성 향상

### 1.2 프로젝트 범위

Phase 1 (MVP - 2개월):

LOT 및 시리얼 번호 관리

공정별 착공/완공 관리

실시간 생산 현황 대시보드

기본 추적성 기능

Phase 2 (안정화 - 1개월):

서버 이중화 (HA)

고급 분석 기능

모바일 대시보드

### 1.3 주요 사용자

| 사용자 유형 | 역할 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 생산 관리자 | LOT 생성, 모니터링 | React Dashboard |
| 현장 작업자 | 착공/완공 처리 | 프론트엔드 앱 (PyQt5) |
| 시스템 관리자 | 시스템 운영 관리 | 서버 관리, 백업 |

## 2. 제품 및 공정 현황 (AS-IS)

### 2.1 제품 소개

제품명: F2X Wearable Robot

용도: 산업용/농업용 허리 보조 로봇

핵심 구성품: LMA (Linear Muscle Actuator)

LMA 구성:

SMA (Shape Memory Alloy) 스프링

모선 케이블

제어 보드

센서 (온도, TOF)

### 2.2 주요 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| **LMA** | Linear Muscle Actuator - 로봇의 핵심 구동기 |
| **SMA 스프링** | Shape Memory Alloy 스프링 - 온도로 구동 |
| **모선** | SMA 스프링을 제조하는 원재료 케이블 |
| **EOL 검사** | End Of Line 검사 - 최종 성능 검사 |
| **TOF** | Time Of Flight 센서 - 거리 측정 센서 |
| **LOT** | 동일 조건으로 생산된 제품 묶음 (100개 단위) |

### 2.3 현재 생산 공정 흐름

다이어그램: 원본 마크다운 문서를 참조하세요

공정 개수: 8개

일일 생산 목표: 약 100대

작업 방식: LOT 단위 (100대), 작업대차로 이동

### 2.4 공정별 상세 설명

#### 2.4.1 공정 1: 레이저 마킹

작업 내용:

LMA에 LOT 번호 레이저 각인

#### 2.4.2 공정 2: LMA 조립

작업 내용:

플라스틱 부품 + SMA 스프링 조립

조립 순서에 따른 수작업

소요 시간: 약 1시간

품질 검사: 작업자 육안 검사

#### 2.4.3 공정 3: 센서 검사

검사 항목:

온도 센서 검사

검사 온도: 60℃

합격 기준: ±1℃ (59℃ ~ 61℃)

TOF 센서 검사

검사 내용: I2C 통신 연결 확인

#### 2.4.4 공정 4: 펌웨어 업로드

작업 내용:

대상: 제어 보드 MCU

펌웨어 제공: 서버 → Local App → 제어 보드

버전 관리: 서버에서 펌웨어 버전 관리

#### 2.4.5 공정 5: 로봇 조립

작업 내용:

LMA를 로봇 본체에 조립

케이블 연결 및 고정

#### 2.4.6 공정 6: 성능검사

측정 항목:

온도 (℃): LMA 구동기 가열 온도

변위 (mm): LMA 구동기 이동 거리

힘 (kgf): LMA 구동기가 발생하는 힘

검사 프로토콜 예시:

조건: 200mm 변위에서 LMA 구동기를 52℃로 가열

측정: 발생하는 힘(kgf) 측정

#### 2.4.7 공정 7: 라벨 프린팅

작업 내용:

시리얼 번호 생성

바코드 라벨 출력 (Zebra 프린터)

로봇에 라벨 부착

시리얼 번호 형식: FN-KR-251110D-001-0001

#### 2.4.8 공정 8: 포장 + 외관검사

작업 내용:

로봇 외관 최종 검사 (스크래치, 오염 등)

비닐 박스에 포장

### 2.5 현재 문제점 및 개선 필요사항

#### 2.5.1 현재 생산 관리 방식

기록 방식: 없음 (전혀 기록하지 않음)

작업 지시: 구두 또는 화이트보드

품질 관리: 개별 작업자 판단

#### 2.5.2 주요 문제점

1. 추적성(Traceability) 부재

문제 발생 시 원인 추적 불가능

어떤 모선 케이블을 사용했는지 알 수 없음

어느 공정에서 불량이 발생했는지 파악 불가

2. 실시간 현황 파악 불가

현재 생산 진행 상황을 알 수 없음

각 공정별 진행률 미파악

병목 구간 식별 불가

3. 품질 데이터 미수집

온도, 변위, 힘 측정 데이터 저장 안 됨

통계 분석 불가능

개선 근거 데이터 부족

#### 2.5.3 개선 목표

정성적 목표:

✅ 실시간 모니터링: 언제 어디서나 생산 현황 파악

✅ 완벽한 추적성: 시리얼 번호 → LOT → 공정 이력 → 부품 LOT 추적

✅ 데이터 기반 의사결정: 측정 데이터 수집 및 분석

✅ 업무 효율성: 자동화를 통한 작업 시간 단축

정량적 목표:

LOT 생성 시간: 5분 → 30초

불량 원인 파악 시간: 불가능 → 5분 이내

재고 파악 시간: 1시간 → 실시간

## 3. MES 요구사항 (TO-BE)

### 3.1 전체 프로세스 개요

다이어그램: 원본 마크다운 문서를 참조하세요

### 3.2 핵심 기능 요구사항

#### 3.2.1 LOT 관리

FR-LOT-001: LOT 생성

생성 주체: 생산 관리자

생성 방법:

관리자용 대시보드(React 웹 애플리케이션)에서 LOT 생성

입력 항목: 제품 모델, 목표 수량, 교대조

백엔드 서버에 LOT 생성 요청 전송

처리 결과:

LOT 번호 자동 발급 (형식: FN-KR-251110D-001)

생성 시 상태: CREATED

LOT 정보 데이터베이스 저장

FR-LOT-002: LOT 라벨 출력

LOT 바코드 라벨 1장 출력

작업대차에 부착하여 전 공정에서 식별

FR-LOT-003: LOT 상태 관리

상태: CREATED → IN_PROGRESS → COMPLETED → CLOSED

각 상태 전환 이력 기록

#### 3.2.2 시리얼 번호 관리

FR-SN-001: 시리얼 번호 생성

Label Printing 공정 착공 시 자동 생성

형식: FN-KR-251110D-001-0001

LOT당 순차적으로 발급

FR-SN-002: 시리얼 라벨 출력

시리얼 번호 바코드 라벨 자동 출력

라벨에 포함 정보: 시리얼, LOT, 제품명, 날짜

FR-SN-003: 라벨 재출력

라벨 손상/분실 시 재출력 기능

재출력 이력 기록 (사유, 작업자, 시간)

#### 3.2.3 공정 관리

FR-PROC-001: 착공 처리

LOT 바코드 스캔으로 착공 등록

실시간 검증 (이전 공정 완료 여부)

즉시 피드백 제공 (성공/실패)

FR-PROC-002: 완공 처리

외부 공정 앱에서 JSON 파일로 완공 데이터 전송

공정별 데이터 수집 (온도, 변위, 힘, 부품 LOT 등)

완공 검증 및 저장

FR-PROC-003: 공정 순서 제어

정의된 공정 순서 준수 강제

이전 공정 미완료 시 착공 불가

#### 3.2.4 모니터링 및 대시보드

FR-DASH-001: 실시간 생산 현황

금일 생산 현황 (착공/완공/불량)

LOT별 진행 상태

공정별 현황

FR-DASH-002: LOT 상세 조회

LOT 기본 정보

공정별 진행 현황

시리얼 번호 목록

FR-DASH-003: 추적성 조회

시리얼 번호로 전체 이력 조회

공정별 작업 데이터

사용된 부품 LOT

### 3.3 비기능 요구사항

#### 3.3.1 성능

착공 API 응답 시간: 1초 이내

대시보드 로딩 시간: 3초 이내

동시 사용자: 20명

#### 3.3.2 가용성

시스템 가동률: 99% (Phase 1)

서버 이중화 후: 99.9% (Phase 2)

#### 3.3.3 데이터 보관

생산 데이터: 영구 보관

백업: 일일 전체 백업, 6시간 증분 백업

백업 보관: 30일

#### 3.3.4 보안

사용자 인증: JWT 기반

역할 기반 접근 제어 (RBAC)

모든 변경 이력 감사 로그

### 3.4 데이터 인터페이스 요구사항

#### 3.4.1 착공 인터페이스

개요: 현장 작업자가 프론트엔드 앱에서 LOT 바코드를 스캔하여 공정 착공을 등록하는 인터페이스

통신 방식: HTTP REST API (프론트엔드 ↔ 백엔드)

API 엔드포인트: POST /api/v1/process/start

요청 (Request) 스키마:

JSON

{
  "lot_number": "FN-KR-251110D-001",
  "process_id": "PROC-001",
  "process_name": "레이저 마킹",
  "worker_id": "W001",
  "start_time": "2025-01-10T09:00:00+09:00"
}

필드 설명:

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| lot_number | string | Y | LOT 번호 (바코드 스캔 값) |
| process_id | string | Y | 공정 ID (PROC-001 ~ PROC-008) |
| process_name | string | Y | 공정명 (한글) |
| worker_id | string | Y | 작업자 ID |
| start_time | string | Y | 착공 시간 (ISO 8601) |

응답 (Response) - 성공:

JSON

{
  "status": "success",
  "message": "착공이 등록되었습니다",
  "data": {
    "lot_number": "FN-KR-251110D-001",
    "process_id": "PROC-001",
    "process_name": "레이저 마킹",
    "worker_id": "W001",
    "start_time": "2025-01-10T09:00:00+09:00",
    "work_order_id": "WO-20250110-001",
    "sequence_number": 1
  }
}

응답 (Response) - 실패:

JSON

{
  "status": "error",
  "message": "이전 공정이 완료되지 않았습니다",
  "error_code": "PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED",
  "data": {
    "lot_number": "FN-KR-251110D-001",
    "current_process": "센서 검사",
    "previous_process": "LMA 조립",
    "required_action": "LMA 조립 공정을 먼저 완료해주세요"
  }
}

주요 에러 코드:

| 에러 코드 | 설명 | HTTP 상태 |
| --- | --- | --- |
| LOT_NOT_FOUND | LOT 번호가 존재하지 않음 | 404 |
| PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED | 이전 공정 미완료 | 400 |
| DUPLICATE_START | 이미 착공된 공정 | 409 |
| INVALID_PROCESS_SEQUENCE | 잘못된 공정 순서 | 400 |
| WORKER_NOT_FOUND | 작업자 ID 없음 | 404 |

#### 3.4.2 완공 데이터 인터페이스

개요: 외부 공정 앱에서 공정 작업 완료 후 완공 데이터를 MES 백엔드로 전송하는 인터페이스

통신 방식: JSON 파일 기반 (File Watcher)

배경:

외부 업체가 개발한 공정 앱 (레이저 마킹, 센서 검사, 성능검사 등)

소스 코드 접근 불가, API 연동 불가

파일 기반 데이터 교환 방식 채택

데이터 전송 프로세스:

외부 공정 앱이 작업 완료 후 JSON 파일 생성

지정된 디렉토리에 파일 저장: C:\neurohub_work\pending\

프론트엔드 앱(PyQt5)의 File Watcher가 파일 감지

프론트엔드가 JSON 파일을 읽고 HTTP POST로 백엔드에 전송

백엔드가 완공 데이터 파싱, 검증 및 데이터베이스 저장

프론트엔드가 처리 완료 파일을 C:\neurohub_work\completed\로 이동

전송 실패 시: C:\neurohub_work\error\로 이동하고 오류 로그 생성

기본 JSON 스키마:

JSON

{
  "lot_number": "FN-KR-251110D-001",
  "process_id": "PROC-003",
  "process_name": "센서 검사",
  "worker_id": "W001",
  "start_time": "2025-01-10T09:00:00+09:00",
  "complete_time": "2025-01-10T09:15:00+09:00",
  "process_data": {
    "공정별 데이터 (아래 참조)": "..."
  }
}

공정별 process_data 상세 스키마:

공정 1: 레이저 마킹

JSON

{
  "process_data": {
    "lot_number_engraved": "FN-KR-251110D-001",
    "marking_result": "SUCCESS"
  }
}

공정 2: LMA 조립

JSON

{
  "process_data": {
    "sma_spring_lot": "SPRING-2025011001",
    "busbar_lot": "BUSBAR-2025011001"
  }
}

공정 3: 센서 검사

JSON

{
  "process_data": {
    "temp_sensor": {
      "measured_temp": 60.2,
      "target_temp": 60.0,
      "tolerance": 1.0,
      "result": "PASS"
    },
    "tof_sensor": {
      "i2c_communication": true,
      "result": "PASS"
    },
    "overall_result": "PASS"
  }
}

공정 4: 펌웨어 업로드

JSON

{
  "process_data": {
    "firmware_version": "v1.2.3",
    "upload_result": "SUCCESS"
  }
}

공정 6: 성능검사

JSON

{
  "process_data": {
    "test_results": [
      {
        "test_point_id": "T38_P170",
        "measured_force": 12.5,
        "spec": {
          "target_force": 12.8,
          "tolerance": 1.0
        },
        "result": "PASS"
      },
      {
        "test_point_id": "T50_P180",
        "measured_force": 14.2,
        "spec": {
          "target_force": 14.5,
          "tolerance": 1.0
        },
        "result": "PASS"
      },
      {
        "test_point_id": "T52_P200",
        "measured_force": 15.8,
        "spec": {
          "target_force": 16.0,
          "tolerance": 1.0
        },
        "result": "PASS"
      }
    ],
    "overall_result": "PASS",
    "test_duration_seconds": 45,
    "tested_at": "2025-01-10T11:00:00+09:00"
  }
}

공정 7: 라벨 프린팅

JSON

{
  "process_data": {
    "label_printed": true,
    "printer_id": "PRINTER-07",
    "print_time": "2025-01-10T14:30:00+09:00",
    "barcode_verified": true
  }
}

공정 8: 포장 + 외관검사

JSON

{
  "process_data": {
    "inspection_result": "PASS"
  }
}

참고: 향후 포장 라벨 출력이 필요한 경우 packaging_label_printed, packaging_printer_id 등의 필드를 추가할 수 있습니다.

파일명 규칙:

형식: {LOT_NUMBER}_{PROCESS_ID}_{TIMESTAMP}.json

예시: FN-KR-251110D-001_PROC-003_20250110090000.json

처리 결과:

성공: 파일을 C:\neurohub_work\completed\로 이동

실패: 파일을 C:\neurohub_work\error\로 이동하고 오류 로그 생성

#### 3.4.3 라벨 출력 인터페이스

개요: LOT 바코드 라벨 및 시리얼 번호 바코드 라벨을 산업용 프린터로 출력하는 인터페이스

통신 방식: 직렬 통신 (Serial) 또는 네트워크 (TCP/IP)

지원 프린터:

Zebra ZT410, ZT230

TSC TTP-244 Pro, TTP-345

Godex G500, G530

기타 ZPL 또는 ESC/POS 명령어 지원 프린터

출력 대상:

| 라벨 종류 | 출력 시점 | 포함 정보 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 바코드 라벨 | LOT 생성 직후 | LOT 번호, 제품명, 생성일, 목표 수량 | FR-LOT-002 |
| 시리얼 번호 바코드 라벨 | Label Printing 공정 착공 시 | 시리얼 번호, LOT 번호, 제품명, 생성일 | FR-SN-002 |

라벨 출력 요청 API:

API 엔드포인트: POST /api/v1/label/print

요청 (Request) - LOT 라벨:

JSON

{
  "label_type": "LOT",
  "lot_number": "FN-KR-251110D-001",
  "product_model": "F2X",
  "target_quantity": 100,
  "created_date": "2025-01-10",
  "printer_id": "PRINTER-01"
}

요청 (Request) - 시리얼 라벨:

JSON

{
  "label_type": "SERIAL",
  "serial_number": "FN-KR-251110D-001-0001",
  "lot_number": "FN-KR-251110D-001",
  "product_model": "F2X",
  "created_date": "2025-01-10",
  "printer_id": "PRINTER-07"
}

응답 (Response) - 성공:

JSON

{
  "status": "success",
  "message": "라벨이 출력되었습니다",
  "data": {
    "label_type": "SERIAL",
    "serial_number": "FN-KR-251110D-001-0001",
    "printer_id": "PRINTER-07",
    "print_time": "2025-01-10T14:30:00+09:00"
  }
}

응답 (Response) - 실패:

JSON

{
  "status": "error",
  "message": "프린터 연결 실패",
  "error_code": "PRINTER_NOT_CONNECTED",
  "data": {
    "printer_id": "PRINTER-07",
    "printer_status": "offline"
  }
}

주요 에러 코드:

| 에러 코드 | 설명 | 조치 방법 |
| --- | --- | --- |
| PRINTER_NOT_FOUND | 프린터 ID가 등록되지 않음 | 프린터 설정 확인 |
| PRINTER_NOT_CONNECTED | 프린터 연결 끊김 | 프린터 전원 및 케이블 확인 |
| PRINTER_OUT_OF_PAPER | 용지 부족 | 라벨 용지 보충 |
| INVALID_LABEL_DATA | 라벨 데이터 형식 오류 | 요청 데이터 확인 |

#### 3.4.4 펌웨어 배포 인터페이스

개요: 공정 4 (펌웨어 업로드) 착공 시 최신 펌웨어를 백엔드에서 프론트엔드로 배포하고, 외부 로컬 앱이 제어 보드에 업로드하는 인터페이스

배경:

펌웨어는 백엔드 서버에서 중앙 관리

버전 불일치 방지를 위한 동기화 메커니즘 필요

로컬 앱이 항상 최신 펌웨어만 사용하도록 보장

디렉토리 구조:

C:\neurohub_work\firmware\
  ├── firmware_v1.2.3.bin      (펌웨어 바이너리 파일)
  └── firmware_meta.json       (메타데이터 파일)

펌웨어 동기화 프로세스:

착공 시 버전 확인 (프론트엔드)

공정 4 착공 API 호출

백엔드가 최신 펌웨어 정보를 응답에 포함

프론트엔드가 로컬 firmware_meta.json과 비교

펌웨어 다운로드 (버전 불일치 시)

기존 .bin 파일 삭제

백엔드에서 최신 펌웨어 다운로드

새 펌웨어 파일 저장: firmware_v{version}.bin

firmware_meta.json 업데이트

로컬 앱 펌웨어 업로드

로컬 앱이 firmware_meta.json 감시 (File Watcher)

파일 변경 감지 시 메타데이터 읽기

filename에 지정된 .bin 파일 존재 확인

MD5 해시 검증

제어 보드에 펌웨어 업로드

완공 보고

업로드 결과를 JSON 파일로 생성

프론트엔드가 백엔드로 완공 보고

착공 API 응답 (공정 4 전용):

JSON

{
  "status": "success",
  "message": "착공이 등록되었습니다",
  "data": {
    "lot_number": "FN-KR-251110D-001",
    "process_id": "PROC-004",
    "process_name": "펌웨어 업로드",
    "worker_id": "W001",
    "start_time": "2025-01-10T10:00:00+09:00",
    "work_order_id": "WO-20250110-004",
    "firmware_info": {
      "version": "v1.2.3",
      "filename": "firmware_v1.2.3.bin",
      "file_size": 65536,
      "md5_hash": "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592",
      "download_url": "/api/v1/firmware/download/v1.2.3"
    }
  }
}

펌웨어 다운로드 API:

API 엔드포인트: GET /api/v1/firmware/download/{version}

요청 예시:

GET /api/v1/firmware/download/v1.2.3
Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}

응답:

Content-Type: application/octet-stream

Content-Disposition: attachment; filename="firmware_v1.2.3.bin"

Binary file stream

firmware_meta.json 스키마:

JSON

{
  "version": "v1.2.3",
  "filename": "firmware_v1.2.3.bin",
  "file_size": 65536,
  "md5_hash": "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592",
  "downloaded_at": "2025-01-10T10:00:15+09:00",
  "status": "READY",
  "target_mcu": "STM32F103"
}

필드 설명:

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| version | string | 펌웨어 버전 (예: v1.2.3) |
| filename | string | 펌웨어 파일명 |
| file_size | integer | 파일 크기 (bytes) |
| md5_hash | string | MD5 체크섬 (무결성 검증용) |
| downloaded_at | string | 다운로드 완료 시간 (ISO 8601) |
| status | string | 상태 (READY, UPLOADING, UPLOADED, ERROR) |
| target_mcu | string | 대상 MCU 정보 |

로컬 앱 연동 가이드:

로컬 앱은 다음 로직을 구현해야 합니다:

파일 감시: firmware_meta.json 변경 감지

메타데이터 읽기: JSON 파싱

파일 검증:

filename 필드의 파일 존재 확인

MD5 해시 계산 및 md5_hash와 비교

펌웨어 업로드:

제어 보드에 시리얼/USB로 업로드

status를 "UPLOADING"으로 업데이트 (선택사항)

결과 보고: 완공 JSON 파일 생성

완공 데이터 (공정 4: 펌웨어 업로드) 업데이트:

JSON

{
  "process_data": {
    "firmware_version": "v1.2.3",
    "upload_result": "SUCCESS"
  }
}

에러 처리:

| 상황 | 처리 방법 |
| --- | --- |
| 다운로드 실패 | 프론트엔드가 재시도 (최대 3회), 실패 시 작업자에게 알림 |
| MD5 불일치 | 로컬 앱이 펌웨어 업로드 중단, 완공 JSON에 오류 기록 |
| 업로드 실패 | 로컬 앱이 재시도 (최대 3회), 완공 JSON에 실패 기록 |
| 구버전 펌웨어 감지 | 프론트엔드가 자동으로 최신 버전 다운로드 |

## 4. 시스템 아키텍처

### 4.0 시스템 규모 및 성능 요구사항

설계 목표 규모:

| 항목 | 목표 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| **동시 접속자** | 100명 | 작업자 + 관리자 + 외부 시스템 |
| **작업 PC** | 7-20대 | 공정별 확장 가능 |
| **관리자 대시보드** | 10-30명 | 생산 관리자, 품질 관리자, 경영진 |
| **일일 트랜잭션** | ~50,000건 | 착공/완공 각 800건 + 조회 48,000건 |
| **피크 TPS** | ~20 TPS | 오전 9시, 오후 1시 작업 시작 시간대 |
| **API 응답 시간** | < 200ms (P95) | 착공/완공 API 기준 |
| **대시보드 로딩** | < 2초 | 초기 로드 시간 |
| **WebSocket 연결** | 100+ | 실시간 모니터링 |
| **데이터 보관** | 3년 | 법적 요구사항 준수 |
| **시스템 가동률** | 99.5% | 월 최대 다운타임 3.6시간 |

성능 산출 근거:

일일 생산량: 100대
공정 수: 8개
작업일: 주 5일

- 착공/완공 트랜잭션: 100대 × 8공정 × 2(착공+완공) = 1,600건/일
- 대시보드 조회: 30명 × 평균 50회/일 = 1,500건/일
- 모니터링 API: 10명 × 10초마다 × 8시간 = 28,800건/일
- 기타 조회: 약 20,000건/일

총합: 약 50,000건/일
피크 시간(2시간): 10,000건 / 7,200초 ≈ 1.4 TPS (여유율 고려 20 TPS 설계)

확장성 요구사항:

향후 2년 내 동시 접속자 200명까지 확장 가능해야 함

일일 생산량 500대 규모까지 대응 가능해야 함

수평 확장(Scale-out) 가능한 아키텍처 설계

### 4.1 전체 구성도

다이어그램: 원본 마크다운 문서를 참조하세요

### 4.2 기술 스택

설계 기준: 동시 접속자 100명 규모

#### 4.2.1 Backend

언어 및 프레임워크:

언어: Python 3.11+

프레임워크: FastAPI

ASGI 서버: Uvicorn (multi-worker)

프로세스 관리: Gunicorn + Uvicorn workers

ORM: SQLAlchemy 2.0 (async)

마이그레이션: Alembic

성능 최적화:

Worker 프로세스: CPU 코어 수 × 2 (예: 4코어 → 8 workers)

Connection Pool:

최소 연결: 10

최대 연결: 50

Overflow: 20

비동기 I/O: asyncio, httpx

#### 4.2.2 Database

Primary Database:

DBMS: PostgreSQL 15+

Connection Pool: asyncpg

pool_size: 20-50 (동시 접속자에 따라 조정)

max_overflow: 10

인덱싱 전략:

lot_number, process_id, worker_id에 인덱스

복합 인덱스: (lot_number, process_id, created_at)

파티셔닝: 3개월 단위 날짜 파티셔닝 (선택사항)

Caching:

L1 Cache: 애플리케이션 인메모리 (LRU, max 1000 items)

L2 Cache: Redis 7.0+

용도: 세션, 임시 데이터, API 캐시

TTL: 5분~1시간 (데이터 특성별)

메모리: 4GB 권장

Persistence: AOF (Append Only File)

#### 4.2.3 Load Balancing & Reverse Proxy

Reverse Proxy:

Nginx 1.24+

HTTP/2 지원

SSL/TLS 종단 처리

Static file 서빙 (React build)

Gzip 압축

Rate Limiting: 100 req/min per IP

Load Balancing:

알고리즘: Least Connections

Health Check: 10초마다 /health 엔드포인트 확인

Timeout: 30초

백엔드 서버: 2대 (Phase 2)

#### 4.2.4 Frontend (작업 PC)

프레임워크:

PyQt5 (Python 3.11+)

통신: httpx (async HTTP client)

파일 감시: watchdog

프린터 통신: pyserial

바코드 스캐너: USB HID

로컬 저장소:

SQLite (오프라인 작업 지원)

디렉토리: C:\neurohub_work\

#### 4.2.5 Dashboard (관리자)

Frontend:

프레임워크: React 18+

상태 관리: Zustand 또는 Redux Toolkit

UI 라이브러리: Material-UI (MUI) 또는 Ant Design

차트: Chart.js 또는 Recharts

테이블: TanStack Table (React Table)

HTTP Client: Axios

빌드 도구: Vite

실시간 통신:

WebSocket (Socket.io 또는 native WebSocket)

Redis Pub/Sub (멀티 서버 환경 대응)

재연결 로직: 자동 재연결 (exponential backoff)

#### 4.2.6 Infrastructure

운영 체제:

OS: Ubuntu 22.04 LTS

컨테이너: Docker + Docker Compose (권장)

오케스트레이션: Docker Swarm (선택사항)

고가용성 (Phase 2):

HA Solution: Keepalived

Virtual IP: 192.168.1.100

Failover: 자동 (30초 이내)

백업:

Database:

일일 백업: pg_dump (cron, 새벽 2시)

증분 백업: WAL archiving (선택사항)

보관 주기: 30일

파일 시스템:

완공 JSON: 90일 보관

펌웨어: 버전별 영구 보관

백업 위치: NAS 또는 외부 스토리지

#### 4.2.7 모니터링 & 로깅

로깅:

구조화 로깅: structlog (JSON 포맷)

로그 레벨: INFO (production), DEBUG (development)

로그 저장:

로컬 파일: /var/log/neurohub/ (30일 rotation)

중앙 집중: Loki (선택사항)

모니터링:

메트릭 수집: Prometheus

수집 간격: 15초

보관 주기: 90일

시각화: Grafana

대시보드: 시스템 상태, API 성능, 비즈니스 메트릭

알림: Alertmanager → Slack/Email

CPU > 80% (5분 이상)

메모리 > 85%

API 응답 시간 > 500ms (P95)

에러율 > 1%

APM (선택사항):

OpenTelemetry (분산 추적)

Jaeger (트레이싱 시각화)

#### 4.2.8 보안

인증 & 인가:

JWT (Access Token + Refresh Token)

Access Token TTL: 15분

Refresh Token TTL: 7일

RBAC (Role-Based Access Control)

역할: 관리자, 생산관리자, 작업자, 뷰어

네트워크 보안:

HTTPS: Nginx + Let's Encrypt (또는 자체 인증서)

방화벽: UFW (Ubuntu Firewall)

허용 포트: 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

내부망만 허용: PostgreSQL (5432), Redis (6379)

Rate Limiting: slowapi (FastAPI middleware)

데이터 보안:

암호화: bcrypt (비밀번호 해싱)

감사 로그: 모든 CUD 작업 기록

SQL Injection 방지: ORM (SQLAlchemy parameterized queries)

#### 4.2.9 테스트

Backend:

단위 테스트: pytest

API 테스트: pytest + httpx

부하 테스트: Locust (목표: 20 TPS, 100 동시 사용자)

Frontend:

React: Jest + React Testing Library

E2E: Playwright (선택사항)

#### 4.2.10 개발 도구

버전 관리:

Git + GitHub/GitLab

브랜치 전략: Git Flow

CI/CD (Phase 2):

GitLab CI 또는 GitHub Actions

자동 테스트 → 빌드 → 배포

API 문서:

FastAPI 자동 생성 (Swagger UI, ReDoc)

엔드포인트: /docs, /redoc

#### 4.2.11 기술 스택 요약표

| 계층 | 기술 | 목적 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Load Balancer** | Nginx | 부하 분산, SSL 종단 | High |
| **Backend** | FastAPI + Uvicorn | REST API 서버 | High |
| **Database** | PostgreSQL 15+ | 관계형 데이터 저장 | High |
| **Cache** | Redis | 세션, API 캐시 | High |
| **ORM** | SQLAlchemy 2.0 | 데이터베이스 추상화 | High |
| **Frontend (작업 PC)** | PyQt5 | 데스크톱 앱 | High |
| **Dashboard** | React 18 | 관리자 웹 | High |
| **WebSocket** | FastAPI WebSocket | 실시간 통신 | High |
| **모니터링** | Prometheus + Grafana | 시스템 모니터링 | High |
| **로깅** | structlog | 구조화 로그 | Medium |
| **백업** | pg_dump + Cron | 데이터 백업 | High |
| **컨테이너** | Docker | 배포 환경 관리 | Medium |
| **HA** | Keepalived | 고가용성 (Phase 2) | Low |
| **APM** | OpenTelemetry | 분산 추적 (선택) | Low |

### 4.3 배포 아키텍처

설계 목표: 동시 접속자 100명 지원, 향후 200명까지 확장 가능

#### 4.3.1 Phase 1: 단일 서버 구성 (현재)

아키텍처:

Internet
                        |
                   [WiFi Router]
                        |
        +---------------+----------------+
        |               |                |
   [작업 PC 1-7]   [관리자 PC]    [Primary Server]
                                         |
                         +---------------+--------------+
                         |               |              |
                    [Nginx]       [PostgreSQL]      [Redis]
                         |
                +--------+--------+
                |                 |
          [FastAPI         [FastAPI
           Worker 1]        Worker 2-8]

서버 스펙 권장:

CPU: 8 코어 (Intel Xeon 또는 AMD EPYC)

RAM: 32GB

SSD: 500GB (NVMe)

네트워크: 1Gbps

OS: Ubuntu 22.04 LTS

컴포넌트 배치:

| 컴포넌트 | 포트 | 프로세스 수 | 메모리 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx | 80, 443 | 1 | 512MB |
| FastAPI (Uvicorn) | 8000 | 8 workers | 4GB (총) |
| PostgreSQL | 5432 | 1 | 8GB |
| Redis | 6379 | 1 | 4GB |
| Prometheus | 9090 | 1 | 2GB |
| Grafana | 3000 | 1 | 512MB |

연결 흐름:

클라이언트 → Nginx (443) → SSL 종단

Nginx → FastAPI (8000) → 8개 worker에 분산

FastAPI → PostgreSQL (5432) → Connection Pool (50 connections)

FastAPI → Redis (6379) → 캐시 조회/저장

#### 4.3.2 Phase 2: 고가용성 구성 (6개월 후)

아키텍처:

Internet
                        |
                   [WiFi Router]
                        |
        +---------------+----------------+
        |               |                |
   [작업 PC 1-20]  [관리자 PC]  [Load Balancer]
                                  (Nginx + Keepalived)
                                  [Virtual IP: 192.168.1.100]
                                         |
                        +----------------+----------------+
                        |                                 |
                [Primary Server]                   [Standby Server]
                192.168.1.10                       192.168.1.11
                        |                                 |
        +---------------+-------------+   +---------------+-------------+
        |               |             |   |               |             |
   [FastAPI         [PostgreSQL   [Redis] [FastAPI    [PostgreSQL  [Redis]
    Active]          Primary]             Standby]     Replica]      Standby]

서버 스펙 권장 (각 서버):

CPU: 16 코어

RAM: 64GB

SSD: 1TB (NVMe)

네트워크: 10Gbps

OS: Ubuntu 22.04 LTS

고가용성 구성:

| 컴포넌트 | Primary | Standby | Failover 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx | Active | Active | Keepalived (VIP) |
| FastAPI | Active (8 workers) | Active (8 workers) | Nginx Load Balancing |
| PostgreSQL | Primary | Hot Standby | Streaming Replication |
| Redis | Master | Replica | Sentinel (자동 Failover) |

데이터 복제:

PostgreSQL: Streaming Replication (비동기)

복제 지연: < 1초

WAL 아카이빙 활성화

Redis: Master-Replica (비동기)

복제 지연: < 100ms

#### 4.3.3 Phase 3: 대규모 확장 구성 (1년+ 후, 200명 이상)

아키텍처:

Internet
                        |
                 [External LB]
              (AWS ALB or F5 BIG-IP)
                        |
        +---------------+---------------+
        |                               |
  [App Server 1]                  [App Server 2]
        |                               |
   [Nginx + FastAPI]              [Nginx + FastAPI]
        |                               |
        +---------------+---------------+
                        |
        +---------------+---------------+
        |               |               |
  [PostgreSQL      [PostgreSQL    [Redis Cluster]
   Primary]         Replica]       (6 nodes)
                        |
              [Read-only queries]

추가 요구사항:

Message Queue: RabbitMQ 또는 Redis Streams

CDN: CloudFlare (React Dashboard 정적 파일)

Object Storage: MinIO (펌웨어, 백업 파일)

Kubernetes: 컨테이너 오케스트레이션 (선택사항)

### 4.4 네트워크 구성

#### 4.4.1 Phase 1: 단일 서버

| 구분 | IP 주소 | 용도 | 포트 |
| --- | --- | --- | --- |
| WiFi 공유기 | 192.168.1.1 | Gateway | - |
| Primary 서버 | 192.168.1.10 | MES 서버 | 80, 443, 5432, 6379 |
| 작업 PC 1-7 | 192.168.1.101-107 | 공정별 | - |
| 관리자 PC | 192.168.1.201-230 | 대시보드 접속 | - |
| 프린터 | 192.168.1.50-57 | 라벨 프린터 | 9100 (TCP) |

#### 4.4.2 Phase 2: 고가용성

| 구분 | IP 주소 | 용도 | 포트 |
| --- | --- | --- | --- |
| Virtual IP | 192.168.1.100 | 서비스 접속 (HA) | 80, 443 |
| Primary 서버 | 192.168.1.10 | 주 서버 | 80, 443, 5432, 6379 |
| Standby 서버 | 192.168.1.11 | 대기 서버 | 80, 443, 5432, 6379 |
| Monitoring 서버 | 192.168.1.20 | Prometheus + Grafana | 9090, 3000 |
| 작업 PC 1-20 | 192.168.1.101-120 | 공정별 확장 | - |
| 관리자 PC | 192.168.1.201-230 | 대시보드 접속 | - |

네트워크 대역폭 산정:

동시 접속자: 100명
평균 API 요청 크기: 5KB (Request) + 20KB (Response) = 25KB
요청 빈도: 10초당 1회 (0.1 req/s per user)

총 대역폭 = 100명 × 0.1 req/s × 25KB = 250KB/s = 2Mbps

피크 시간대 (×5 배수): 10Mbps
권장 네트워크: 1Gbps (여유율 100배)

### 4.5 AWS 클라우드 마이그레이션 전략

#### 4.5.1 코드 수정 최소화 원칙

본 시스템은 온프레미스 환경에서 개발되지만, 향후 AWS로의 마이그레이션을 고려하여 다음 원칙을 따라 설계합니다:

핵심 설계 패턴:

12 Factor App 패턴

모든 환경별 설정을 환경 변수로 관리

하드코딩된 설정 금지 (IP, 포트, 경로 등)

개발/스테이징/프로덕션/AWS 환경 동일 코드 사용

Storage Adapter 패턴

파일 저장소 추상화 (로컬 vs S3)

인터페이스 기반 설계로 구현체만 교체

펌웨어, 백업 파일 등에 적용

Docker 컨테이너화

환경 독립적인 배포 패키지

온프레미스와 AWS에서 동일 이미지 사용

환경 변수만 변경하여 배포

코드 수정 목표: 0-10 라인 (환경 변수 파일만 수정)

#### 4.5.2 환경별 설정 관리

config.py 구조:

PYTHON

# backend/app/core/config.py
import os
from typing import Optional

class Settings:
    """환경 변수 기반 설정 관리"""

    # 데이터베이스
    DATABASE_URL: str = os.getenv(
        "DATABASE_URL",
        "postgresql://neurohub:password@localhost:5432/neurohub"
    )

    # Redis 캐시
    REDIS_URL: str = os.getenv(
        "REDIS_URL",
        "redis://localhost:6379/0"
    )

    # 스토리지 설정
    USE_S3: bool = os.getenv("USE_S3", "false").lower() == "true"
    S3_BUCKET: Optional[str] = os.getenv("S3_BUCKET", None)
    AWS_REGION: str = os.getenv("AWS_REGION", "ap-northeast-2")

    # 로컬 파일 경로 (온프레미스 전용)
    FIRMWARE_DIR: str = os.getenv("FIRMWARE_DIR", "/app/data/firmware")
    BACKUP_DIR: str = os.getenv("BACKUP_DIR", "/app/data/backups")

    # 애플리케이션
    API_HOST: str = os.getenv("API_HOST", "0.0.0.0")
    API_PORT: int = int(os.getenv("API_PORT", "8000"))

    # 보안
    SECRET_KEY: str = os.getenv("SECRET_KEY", "dev-secret-key-change-in-production")
    JWT_ALGORITHM: str = "HS256"
    ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES: int = int(os.getenv("ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES", "30"))

settings = Settings()

환경별 설정 파일:

온프레미스 환경 (.env.onprem):

BASH

DATABASE_URL=postgresql://neurohub:password@192.168.1.10:5432/neurohub
REDIS_URL=redis://192.168.1.10:6379/0
USE_S3=false
FIRMWARE_DIR=/app/data/firmware
BACKUP_DIR=/app/data/backups
API_HOST=0.0.0.0
API_PORT=8000
SECRET_KEY=your-production-secret-key

AWS 환경 (.env.aws):

BASH

DATABASE_URL=postgresql://admin:password@neurohub.abc123.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com:5432/neurohub
REDIS_URL=redis://neurohub.abc123.apn2.cache.amazonaws.com:6379/0
USE_S3=true
S3_BUCKET=neurohub-firmware-prod
AWS_REGION=ap-northeast-2
API_HOST=0.0.0.0
API_PORT=8000
SECRET_KEY=your-aws-production-secret-key

#### 4.5.3 Storage Adapter 구현

스토리지 추상화 인터페이스:

PYTHON

# backend/app/services/storage.py
from abc import ABC, abstractmethod
from pathlib import Path
from typing import BinaryIO

class StorageAdapter(ABC):
    """파일 저장소 추상 인터페이스"""

    @abstractmethod
    def upload(self, file_path: str, key: str) -> str:
        """파일 업로드"""
        pass

    @abstractmethod
    def download(self, key: str, file_path: str) -> None:
        """파일 다운로드"""
        pass

    @abstractmethod
    def exists(self, key: str) -> bool:
        """파일 존재 여부 확인"""
        pass

    @abstractmethod
    def delete(self, key: str) -> None:
        """파일 삭제"""
        pass

    @abstractmethod
    def get_url(self, key: str) -> str:
        """파일 URL 반환"""
        pass


class LocalStorage(StorageAdapter):
    """로컬 파일 시스템 저장소 (온프레미스)"""

    def __init__(self, base_dir: str):
        self.base_dir = Path(base_dir)
        self.base_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    def upload(self, file_path: str, key: str) -> str:
        import shutil
        dest = self.base_dir / key
        dest.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        shutil.copy(file_path, dest)
        return str(dest)

    def download(self, key: str, file_path: str) -> None:
        import shutil
        src = self.base_dir / key
        shutil.copy(src, file_path)

    def exists(self, key: str) -> bool:
        return (self.base_dir / key).exists()

    def delete(self, key: str) -> None:
        (self.base_dir / key).unlink(missing_ok=True)

    def get_url(self, key: str) -> str:
        return f"/api/v1/files/{key}"


class S3Storage(StorageAdapter):
    """AWS S3 저장소 (클라우드)"""

    def __init__(self, bucket: str, region: str):
        import boto3
        self.bucket = bucket
        self.region = region
        self.s3 = boto3.client('s3', region_name=region)

    def upload(self, file_path: str, key: str) -> str:
        self.s3.upload_file(file_path, self.bucket, key)
        return f"s3://{self.bucket}/{key}"

    def download(self, key: str, file_path: str) -> None:
        self.s3.download_file(self.bucket, key, file_path)

    def exists(self, key: str) -> bool:
        try:
            self.s3.head_object(Bucket=self.bucket, Key=key)
            return True
        except:
            return False

    def delete(self, key: str) -> None:
        self.s3.delete_object(Bucket=self.bucket, Key=key)

    def get_url(self, key: str) -> str:
        # Presigned URL (7일 유효)
        return self.s3.generate_presigned_url(
            'get_object',
            Params={'Bucket': self.bucket, 'Key': key},
            ExpiresIn=604800  # 7 days
        )


# Factory: 환경에 따라 자동 선택
def get_storage() -> StorageAdapter:
    """환경별 스토리지 어댑터 생성"""
    from app.core.config import settings

    if settings.USE_S3:
        return S3Storage(settings.S3_BUCKET, settings.AWS_REGION)
    else:
        return LocalStorage(settings.FIRMWARE_DIR)

사용 예시 (펌웨어 관리):

PYTHON

# backend/app/api/v1/endpoints/firmware.py
from app.services.storage import get_storage

@router.post("/upload")
async def upload_firmware(file: UploadFile):
    storage = get_storage()  # 환경에 따라 자동 선택

    # 임시 파일로 저장
    temp_path = f"/tmp/{file.filename}"
    with open(temp_path, "wb") as f:
        f.write(await file.read())

    # 스토리지에 업로드 (로컬 or S3)
    key = f"firmware/{file.filename}"
    storage.upload(temp_path, key)

    return {"message": "Uploaded", "key": key}

@router.get("/download/{version}")
async def download_firmware(version: str):
    storage = get_storage()

    # 다운로드 URL 생성 (로컬: /api/v1/files/xxx, S3: presigned URL)
    key = f"firmware/firmware_{version}.bin"
    url = storage.get_url(key)

    return {"download_url": url}

#### 4.5.4 AWS 마이그레이션 옵션

Option 1: Lift & Shift (EC2 기반)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| **난이도** | ⭐⭐ (쉬움) |
| **마이그레이션 시간** | 1-2일 |
| **코드 수정** | 0-10 라인 (환경 변수만) |
| **예상 비용** | ~$252/월 |
| **장점** | 빠른 마이그레이션, 최소 변경 |
| **단점** | 운영 부담 높음, HA 수동 구성 |

AWS 구성:

EC2 t3.large (2개: primary + standby)

PostgreSQL: EC2에 설치

Redis: EC2에 설치

로드밸런서: Nginx (EC2 내부)

파일 스토리지: EBS 볼륨

배포 방법:

BASH

# 1. Docker Compose로 배포
docker-compose -f docker-compose.aws.yml up -d

# 2. 환경 변수만 변경
export DATABASE_URL=postgresql://...
export REDIS_URL=redis://...
export USE_S3=false

Option 2: Managed Services (권장)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| **난이도** | ⭐⭐⭐ (보통) |
| **마이그레이션 시간** | 3-4주 |
| **코드 수정** | 0 라인 (환경 변수만) |
| **예상 비용** | ~$427/월 |
| **장점** | 자동 백업, 자동 HA, 모니터링 통합 |
| **단점** | 초기 설정 복잡, 비용 높음 |

AWS 서비스 매핑:

| 온프레미스 | AWS 서비스 | 설정 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL 15 | RDS PostgreSQL 15 | db.t3.large (Multi-AZ) |
| Redis 7.x | ElastiCache Redis | cache.t3.medium (Cluster 모드) |
| Nginx | Application Load Balancer (ALB) | HTTP/HTTPS 리스너 |
| 파일 저장소 | S3 | Standard Storage Class |
| 백업 | S3 + RDS Snapshot | 자동 백업 (7일 보관) |
| 모니터링 | CloudWatch | RDS/EC2 통합 메트릭 |
| 로그 | CloudWatch Logs | 중앙 집중식 로그 |

인프라 구성 (Terraform):

HCL

# infrastructure/aws/main.tf
resource "aws_db_instance" "neurohub" {
  identifier           = "neurohub-postgres"
  engine               = "postgres"
  engine_version       = "15.4"
  instance_class       = "db.t3.large"
  allocated_storage    = 100
  storage_type         = "gp3"

  multi_az             = true  # 고가용성
  backup_retention_period = 7

  db_name              = "neurohub"
  username             = "admin"
  password             = var.db_password

  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.db.id]
}

resource "aws_elasticache_cluster" "neurohub" {
  cluster_id           = "neurohub-redis"
  engine               = "redis"
  engine_version       = "7.0"
  node_type            = "cache.t3.medium"
  num_cache_nodes      = 2
  parameter_group_name = "default.redis7"

  subnet_group_name    = aws_elasticache_subnet_group.neurohub.name
  security_group_ids   = [aws_security_group.cache.id]
}

resource "aws_s3_bucket" "firmware" {
  bucket = "neurohub-firmware-prod"

  versioning {
    enabled = true
  }

  lifecycle_rule {
    enabled = true
    expiration {
      days = 90  # 90일 후 자동 삭제
    }
  }
}

#### 4.5.5 단계별 마이그레이션 절차

Phase 1: 준비 단계 (1주)

AWS 계정 설정

AWS 계정 생성

IAM 사용자 및 역할 설정

VPC 및 서브넷 구성 (Private/Public)

코드 검증

환경 변수 기반 설정 확인

Storage Adapter 테스트

Docker 이미지 빌드 및 테스트

데이터 마이그레이션 계획

PostgreSQL 덤프 생성

데이터 크기 산정

마이그레이션 다운타임 계획

Phase 2: 인프라 구축 (1-2주)

AWS 리소스 프로비저닝

`bash

cd infrastructure/aws

terraform init

terraform plan

terraform apply

`

데이터베이스 마이그레이션

`bash

# 온프레미스에서 덤프 생성

pg_dump -h 192.168.1.10 -U neurohub neurohub > neurohub_backup.sql

# AWS RDS로 복원

psql -h neurohub.abc123.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com \

-U admin -d neurohub < neurohub_backup.sql

`

파일 마이그레이션 (펌웨어)

`bash

# AWS CLI로 S3 동기화

aws s3 sync /app/data/firmware/ s3://neurohub-firmware-prod/firmware/

`

Phase 3: 배포 및 전환 (3-5일)

애플리케이션 배포

`bash

# Docker 이미지 ECR에 푸시

docker tag neurohub-backend:latest 123456789.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/neurohub-backend:latest

docker push 123456789.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/neurohub-backend:latest

# EC2에서 실행

docker-compose -f docker-compose.aws.yml up -d

`

환경 변수 설정

`bash

# .env.aws 파일 생성

DATABASE_URL=postgresql://admin:password@neurohub.abc123.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com:5432/neurohub

REDIS_URL=redis://neurohub.abc123.apn2.cache.amazonaws.com:6379/0

USE_S3=true

S3_BUCKET=neurohub-firmware-prod

AWS_REGION=ap-northeast-2

`

DNS 전환

Route 53에 도메인 등록

ALB DNS를 A 레코드로 연결

점진적 트래픽 전환 (0% → 10% → 50% → 100%)

Phase 4: 검증 및 최적화 (1주)

성능 테스트

API 응답 시간 측정

데이터베이스 쿼리 최적화

캐시 히트율 확인

모니터링 설정

CloudWatch 대시보드 구성

알람 설정 (CPU, 메모리, 디스크, API 에러율)

로그 확인 및 분석

백업 검증

RDS 자동 스냅샷 확인

S3 버킷 버전 관리 테스트

복원 절차 문서화

#### 4.5.6 비용 산정

온프레미스 vs AWS 비용 비교 (월간):

| 구분 | 온프레미스 | AWS (Lift & Shift) | AWS (Managed) |
| --- | --- | --- | --- |
| **서버** | ~$3,000 (초기 투자) | EC2 t3.large × 2: $120 | EC2 t3.large × 2: $120 |
| **데이터베이스** | 포함 | 포함 (EC2) | RDS db.t3.large (Multi-AZ): $240 |
| **캐시** | 포함 | 포함 (EC2) | ElastiCache t3.medium: $50 |
| **스토리지** | HDD 2TB: $100 | EBS 100GB: $10 | S3 50GB: $1.15 |
| **네트워크** | 사내망 무료 | 데이터 전송: $20 | ALB: $25 + 데이터 전송: $20 |
| **백업** | 외장 HDD: $50 | EBS 스냅샷: $5 | 포함 (RDS 자동 백업) |
| **인건비** | 시스템 관리자 필요 | 부분 관리 필요 | 최소 관리 |
| **총 월간 비용** | ~$150 + 인건비 | ~$252 | ~$427 |

3년 총 소유 비용 (TCO):

| 항목 | 온프레미스 | AWS (Managed) |
| --- | --- | --- |
| 초기 투자 | $3,000 (서버 구매) | $0 |
| 운영 비용 (3년) | $5,400 ($150×36) | $15,372 ($427×36) |
| 인건비 (3년) | $36,000 (시스템 관리자) | $12,000 (부분 관리) |
| **총계** | **$44,400** | **$27,372** |

결론: AWS Managed Services가 3년 기준 약 $17,000 절감 (38% 저렴)

#### 4.5.7 롤백 계획

AWS 마이그레이션 실패 시 온프레미스로 복귀하는 절차:

DNS 복원 (5분)

Route 53에서 온프레미스 IP로 A 레코드 변경

TTL이 짧으므로 5분 내 전환

데이터 동기화 (1-2시간)

`bash

# AWS RDS에서 최신 데이터 덤프

pg_dump -h neurohub.abc123.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com \

-U admin neurohub > latest_backup.sql

# 온프레미스 DB 복원

psql -h 192.168.1.10 -U neurohub neurohub < latest_backup.sql

`

환경 변수 복원

`bash

# .env.onprem 파일 재적용

docker-compose -f docker-compose.onprem.yml up -d

`

검증

API 헬스체크 확인

주요 기능 테스트 (LOT 생성, 공정 완공 등)

최대 다운타임: 2-3시간 (데이터 동기화 시간 포함)

## 5. 데이터 설계

### 5.1 핵심 엔티티 관계도 (ERD)

다이어그램: 원본 마크다운 문서를 참조하세요

### 5.2 주요 테이블 설명

#### 5.2.1 제품 모델 (product_models)

용도: 제품 유형 관리

주요 필드:

model_code: 제품 모델 코드 (예: NH-F2X-001)

model_name: 제품명

description: 설명

#### 5.2.2 LOT (lots)

용도: LOT 정보 관리

주요 필드:

lot_number: LOT 번호 (UK)

product_model_id: 제품 모델 FK

target_quantity: 목표 수량 (100)

shift: 교대 (D/N)

status: CREATED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CLOSED

#### 5.2.3 시리얼 번호 (serials)

용도: 개별 제품 추적

주요 필드:

serial_number: 시리얼 번호 (UK)

lot_id: 소속 LOT FK

sequence: LOT 내 순번 (1~100)

status: CREATED, IN_PROGRESS, PASSED, FAILED

#### 5.2.4 공정 데이터 (process_data)

용도: 공정별 작업 데이터 저장

주요 필드:

lot_id: LOT FK

serial_id: 시리얼 FK (nullable)

process_id: 공정 FK

process_specific_data: 공정별 데이터 (JSONB)

start_time: 착공 시간

complete_time: 완공 시간

JSONB 예시:

JSON

{
  "온도": 60.5,
  "변위": 198.3,
  "힘": 15.2,
  "모선_lot": "MS-2025-100",
  "검사결과": "PASS"
}

### 5.3 LOT 및 시리얼 번호 체계

#### 5.3.1 LOT 번호 형식

형식: {제품코드}-{공장코드}-{YYMMDD}{교대}-{일련번호}

예시: FN-KR-251110D-001

| 요소 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 제품코드 | 제품 식별 코드 | FN |
| 공장코드 | 생산 공장 | KR |
| YYMMDD | 생산 날짜 | 251110 |
| 교대 | Day/Night | D |
| 일련번호 | 당일 순번 | 001 |

#### 5.3.2 시리얼 번호 형식

형식: {LOT번호}-{순번}

예시: FN-KR-251110D-001-0001

LOT당 0001~0100 (100개)

Label Printing 공정에서 순차 생성

## 6. 개발 및 투자 계획

### 6.1 개발 일정

Phase 1: MVP (8주)

| 주차 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 1주 | 환경 설정, DB 설계, API 설계 |
| 2-3주 | Backend API 개발 (LOT, 시리얼, 공정) |
| 4-5주 | Frontend App 개발 (작업 PC) |
| 6주 | Dashboard 개발 (관리자) |
| 7주 | 통합 테스트 |
| 8주 | 현장 파일럿 및 피드백 |

Phase 2: 안정화 (1개월)

서버 이중화 구축

성능 최적화

추가 기능 개발

### 6.2 팀 구성

| 역할 | 인원 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| Backend 개발자 | 1-2명 | FastAPI, DB, API |
| Frontend 개발자 | 1명 | PyQt5, React |
| DevOps | 1명 | 서버, 배포, 모니터링 |

최소 인원: 2-3명

권장 인원: 3-4명

### 6.3 투자 계획

#### 6.3.1 하드웨어 (Phase 1)

| 항목 | 수량 | 단가 (만원) | 금액 (만원) |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary 서버 | 1 | 150 | 150 |
| 작업 PC | 7 | 80 | 560 |
| WiFi 공유기 | 1 | 30 | 30 |
| 바코드 스캐너 | 7 | 15 | 105 |
| 라벨 프린터 | 2 | 150 | 300 |
| NAS (백업용) | 1 | 160 | 160 |
| **소계** |  |  | **1,305** |

#### 6.3.2 소프트웨어 및 개발

| 항목 | 금액 (만원) |
| --- | --- |
| 개발 인건비 (2개월) | 3,200 |
| 기타 SW 라이선스 | 100 |
| 예비비 (10%) | 380 |
| **소계** | **3,680** |

#### 6.3.3 총 투자 요약

Phase 1 (필수): 4,985만원

Phase 2 (권장): 900만원 (Standby 서버, 개발 1개월)

연간 운영 비용: 약 1,360만원/년

시스템 운영자 (600만원)

전기/인터넷 (600만원)

클라우드 백업 (60만원)

기타 소모품 (100만원)

### 6.4 ROI 분석

기대 효과 (연간):

| 항목 | 절감/효과 | 금액 (만원/년) |
| --- | --- | --- |
| 불량 원인 파악 시간 단축 | 월 20시간 절감 | 600 |
| 재고 관리 효율화 | 과잉 재고 감소 | 1,000 |
| 생산 계획 최적화 | 가동률 5% 향상 | 2,000 |
| **합계** |  | **3,600** |

회수 기간: 약 1.4년

## 7. 부록

### 7.1 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| **LOT** | 동일 조건으로 생산된 제품 묶음 단위 (통상 100개) |
| **시리얼 번호** | 개별 제품 고유 식별 번호 (Serial Number) |
| **작업대차** | LOT 단위로 제품을 이동/보관하는 이동식 작업대 |
| **착공** | 공정 작업 시작 |
| **완공** | 공정 작업 완료 |
| **Traceability** | 추적성 - 제품 이력 추적 능력 |
| **MES** | Manufacturing Execution System - 제조 실행 시스템 |
| **LMA** | Linear Muscle Actuator - 로봇의 핵심 구동기 |
| **SMA 스프링** | Shape Memory Alloy 스프링 - 온도로 형상 기억하여 구동 |
| **모선** | SMA 스프링을 제조하는 원재료 케이블 |
| **EOL 검사** | End Of Line 검사 - 최종 성능 검사 |
| **TOF 센서** | Time Of Flight 센서 - 거리 측정 센서 |
| **교대조** | 작업 교대 (D: Day, N: Night) |
| **바코드 스캔** | LOT 번호/시리얼 번호 자동 인식 방식 |
| **File Watcher** | 특정 디렉토리의 파일 생성/변경을 자동 감시하는 기능 |
| **JSONB** | PostgreSQL의 JSON 이진 저장 타입 - 검색/인덱싱 최적화 |
| **API** | Application Programming Interface - 시스템 간 데이터 통신 인터페이스 |
| **JWT** | JSON Web Token - 사용자 인증용 토큰 |
| **RBAC** | Role-Based Access Control - 역할 기반 접근 제어 |
| **HA** | High Availability - 고가용성 (시스템 이중화) |
| **VIP** | Virtual IP - 가상 IP 주소 (이중화 환경용) |
| **Connection Pool** | 데이터베이스 연결 재사용 메커니즘 (성능 최적화) |
| **WebSocket** | 실시간 양방향 통신 프로토콜 |
| **TPS** | Transactions Per Second - 초당 트랜잭션 처리량 |
| **TTL** | Time To Live - 데이터 유효 시간 |
| **Presigned URL** | 임시 접근 권한이 부여된 URL (S3 다운로드용) |
| **Failover** | 주 시스템 장애 시 대기 시스템으로 자동 전환 |
| **MD5 Hash** | 파일 무결성 검증용 체크섬 |
| **Streaming Replication** | PostgreSQL 실시간 데이터 복제 방식 |

### 7.2 문서 버전 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2025.11.09 | 초기 버전 | - |
| v1.6 | 2025.11.09 | 투자 목록 추가 | - |
| **v2.0** | **2025.11.10** | **전면 재작성 - 사양서 중심** | **Claude** |

### 7.3 참고 자료

FastAPI 공식 문서: https://fastapi.tiangolo.com

PostgreSQL 공식 문서: https://www.postgresql.org/docs/

React 공식 문서: https://react.dev

문서 끝